# „ EU peníze školám“

# Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_13_1_16 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Třídníky produkce a formy kalkulací |
| Jméno autora | Ing. Marcela Slavíková |
| Tématická oblast | Stavební příprava a provoz |
| Vzdělávací obor | 36-47-M/01 Stavebnictví |
| Předmět | Stavební příprava a provoz |
| Ročník | 4. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v dalších odborných předmětech i v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie. |
| Časový harmonogram | 1. vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Stavební ekonomika a management pro 4. ročník SPŠ stavebních; Ludmila Hačkajlová a kol., Sobotáles, Praha 2001, ISBN 80-85920-79-4 |
| Pomůcky a prostředky | Počítač a dataprojektor |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje vysvětlení pojmů třídníky produkce a kalkulační vzorec |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, cvičení, test. |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | září 2013 |

Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Ing. Marcela Slavíková.

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Výklad

Třídníky produkce a formy kalkulace

Třídění informací z oblasti výrobních kalkulací není předepsáno. Existuje snaha o zavedení jednotných třídníků v rámci resortů.

Je výhodné disponovat NZVK (normativní základna výrobních kalkulací) - možno reagovat na jakoukoliv formu zadání věcných výměr v zadávací dokumentaci zadavatele.

Struktura položek rozpočtu (tj. oceněného výkazu výměr), je závazná po celou dobu stavby.

Výrobní kalkulace má stejnou strukturu položek, jakou má odbytový rozpočet.

Kalkulační vzorec je pevná skladba výrobních činitelů, obsažená v kalkulaci jednotkových výrobních nákladů a evidovaná v účetní evidenci jejich spotřeby.

(viz pracovní list)

Formy kalkulací:

- nabídková kalkulace - pro zpracování nabídkového rozpočtu. Zohledňuje:

- časový plán a časové limity na zhotovování,

- dodací podmínky,

- technické a kvalitativní podmínky,

- opatření BOZ, OŽP a požární ochrany,

- okamžité ceny výrobních činitelů,

- vlivy vývoje inflace.

- výrobní kalkulace - kalkulace nákladů po uzavření smlouvy;

  - objektová výrobní kalkulace (OVK) - základem pro výpočet limitky potřeb výrobních činitelů na zhotovení objektu jako celku.

  - časová výrobní kalkulace (ČVK) - odvozena z OVK a slouží k vyčíslení potřeb výrobních činitelů pro práce, plánované na dané období (rok, čtvrtletí, měsíc). Je podklad pro zpracování provozně-operativních plánů.

    - výrobní faktura - výpočet potřeby výrobních činitelů pro skutečně provedené množství provedených prací (množství produkce). K vyčíslení potřeb slouží normativy, použité v objektové výrobní kalkulaci pro předmětnou jednotku prováděných prací (položku výkazu výměr).

Výrobní faktura je hlavním nástrojem pro sledování hospodárnosti.

Je podklad pro vytýkací řízení, tj. k porovnání potřeb výrobních činitelů, vázaných na skutečné množství a způsob provádění stavebních a montážních prací, s účetní evidencí.

časová výrobní faktura (ČVF) se týká časového úseku, ve kterém se sleduje

hospodárnost zhotovování stavby (zpravidla čtvrtletí),

objektová výrobní faktura (OVF) se týká objektu jako celku.

Součet všech OVF je výrobní fakturou za stavbu a slouží pro srovnání normových nákladů se skutečnou spotřebou, evidovanou na stavbě během celého jejího průběhu.

- výsledná kalkulace - je pojem, používaný pro vyčíslení skutečné spotřeby na základě účetní evidence. Zpracovává se pro potřeby vytýkacího řízení za stejné období jako ČVF, se kterou se porovnává.

Po dokončení stavby, při celkovém hodnocení hospodárnosti, se porovnává celková normová potřeba s účetní evidencí spotřeby.

Výsledná výrobní faktura může mít i záporné hodnoty.

Pracovní list

Uvedený kalkulační vzorec zpracuj do sešitu a vysvětli jednotlivé pojmy.

| Odbytová cena (v případě nabídky nabídková cena) OC=NC +MA | Výrobní náklady (nákladová cena=NC) NC=H+M+S+D+C+OPN+RV | Hmoty H = ∑Hi | kamenivo | H1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pojiva | H2 |
|  |  |  | výrobky | H3 |
|  |  |  | směsi | betonové směsi | H41 |
|  |  |  |  | asfaltové směsi | H42 |
|  |  |  |  | betonová stabilizace | H43 |
|  |  |  | bednění | H5 |
|  |  |  | kolejářský materiál | H6 |
|  |  |  | ocel | H7 |
|  |  |  | ostatní | H8 |
|  |  | Mzdy M =∑Mi | přímé mzdy | M1 |
|  |  |  | odvody z mezd | M2 |
|  |  | Stroje =∑Si | rypadla | S1 |
|  |  |  | dozery | S2 |
|  |  |  | nakladače | S3 |
|  |  |  | zemní stroje ostatní | S4 |
|  |  |  | grejdry | S5 |
|  |  |  | ostatní stroje pro silniční stavby | S6 |
|  |  |  | finišery | S7 |
|  |  |  | hutnící technika | S8 |
|  |  |  | stroje pro zakládání staveb | S9 |
|  |  |  | stroje pro železniční svršek | S10 |
|  |  |  | speciální mechanizace | S11 |
|  |  |  | obalovny, výrobny asfaltu | S12 |
|  |  |  | betonářské stroje a pumpy | S13 |
|  |  |  | energetické stroje | S14 |
|  |  |  | jeřáby a zdvihací technika | S15 |
|  |  |  | zvláštní dopravní zařízení | S16 |
|  |  |  | stroje pro výrobu kameniva | S17 |
|  |  |  | ostatní stroje | S18 |
|  |  | doprava | D |
|  |  | subdodávky | C |
|  |  | ostatní provozní náklady (poplatky za skládky) | OPN |
|  |  | režie výrobní | provoz stavby | RV1 |
|  |  |  | projektová dokumentace | RV2 |
|  | Marže (MA) | správní režie | RS |
|  |  | riziková přirážka | PR |
|  |  | ostatní přirážky (finanční náklady) | PO |
|  |  | zisk | Z |
|  |  | rozdíl z přepočtu kalkulace | PK |

Podnikový kalkulační vzorec (použitá literatura Hačkajlová str. 143).

Test

Třídníky produkce a kalkulační vzorec

1. Vysvětli termín třídníky produkce a kalkulační vzorec.

2. Jaké máme formy kalkulací?

3. K čemu slouží výrobní faktura a jak se dělí?