# „ EU peníze školám“

# Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_13_1_18 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Výkaz výměr, typy rozpočtů |
| Jméno autora | Ing. Marcela Slavíková |
| Tématická oblast | Stavební příprava a provoz |
| Vzdělávací obor | 36-47-M/01 Stavebnictví |
| Předmět | Stavební příprava a provoz |
| Ročník | 4. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v dalších odborných předmětech i v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie. |
| Časový harmonogram | 1. vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Stavební ekonomika a management pro 4. ročník SPŠ stavebních; Ludmila Hačkajlová a kol., Sobotáles, Praha 2001, ISBN 80-85920-79-4 |
| Pomůcky a prostředky | Počítač a dataprojektor |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje postup stanovení výkazu výměr jako podkladu ke stanovení finančních nákladů stavby |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, cvičení, test. |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | září 2013 |

Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Ing. Marcela Slavíková.

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Výklad

Výkaz výměr

Potřeba nezávislého výkazu výměr stavby je nutností pro investora.

Praxe ukazuje, že pokud v průběhu stavby nemá investor možnost "škrtat" množství provedených prací a dodávek, ocitne se v situaci, kdy "něco" bylo provedeno, ale neví se za kolik a kolik je ještě potřeba k dokončení stavby. Nekontrolovatelná situace může komplikovat platby dodavatelské firmě.

Výkaz výměr slouží jako:

- podklad k jednoznačnému stanovení toho co bylo objednáno a dodáno,

- podklad pro stanovení množství a kvality tzv. "víceprací" (při závěrečném vyúčtování případných) ".

Výkaz výměr je fyzikálním vyjádřením jednotlivých stavebních a montážních prací na projektovaném stavebním díle.

K položkám se přiřazují firmami ceníky stavebních prací a dodávek, které obsahují směrné (orientační) ceny, obvyklé ve stavební praxi.

Existují i individuální firemní ceníky.

Stavební rozpočet je rozsáhlý a složitý, vhodné zpracování je prostřednictvím rozpočtového programu.

Moderní rozpočtový program propojí jednotlivé fáze a oblasti výstavby v jeden stavebně-ekonomický celek a tvoří informačním systémem pro komplexní řízení výstavby.

V průběhu výstavby program umožní:

- tvorbu a správu firemní datové základny (firemní ceníky stavebních prací a materiálů),

- ekonomickou rozvahu stavby na základě zpracování rozpočtových ukazatelů,

- obchodní harmonogram stavby,

- položkový rozpočet stavby založený na detailní kalkulaci s pomocí firemních kalkulačních vzorců,

- úpravu limitek na základě individuálních podmínek dané stavební firmy,

- poptávání subdodavatelů a standardizované vyhodnocení jejich nabídek,

- realizační harmonogram pro řízení stavby,

- evidenci provedených prací (čerpání) a fakturaci,

- datové propojení s firemním informačním systémem

- kontrolní funkce pro management firmy,

- kontingenční zobrazení dat napříč jednotlivými zakázkami stavební firmy pro management firmy.

Typy rozpočtů a jejich využití.

Předběžné:

- součástí předprojektové fáze stavby (investiční záměr a územní řízení),

- podkladem pro ekonomické rozhodování s ohledem na efektivnost financování stavby,

- vyjádřením přibližných financí, protože vychází z přibližných objemových ukazatelů (zastavěná plocha, obestavěný prostor délka trasy, apod.).

Položkové:

sestaveny z výkazů výměr stavby oceněných s pomocí ceníků stavebních prací a dodávek.

Slepé rozpočty:

ve výběrových řízeních na dodavatele nebo subdodavatele stavby,

obsahují údaje jako rozpočty položkové s vynechanými cenami. Ceny doplní uchazeči.

Výsledné nabídkové rozpočty jsou vyhodnoceny a na základě podmínek výběrového řízení.

Kontrolní rozpočty:

Zpracují se dle skutečného provedení stavby a slouží k cenové a obsahové konfrontaci dodavatele se skutečností.

Pracovní list

Podle předloženého výkazu výměr stanov výkaz výměr pro stavbu, kterou navrhuješ v předmětu KOC.

(Tabulka převzata z literatury Hačkajlová)

Dokument č. 5 Výkaz výměr

Výkaz výměr

Stavba: Garáž pro osobní automobil	Strana:	2

Objekt: Garáž	Datum: 4.5.2000

| 001 Zemni práce |  |  |
| --- | --- | --- |
| P Ev. číslo | MJ | Výměra |
| 1. C 121 10-1102 | m3 | 3,264 |
| Sejmutí ornice s přemístěním -100 m |  |  |
| Plocha vymezená základy zvětšená na každé straně o 50 cm, tloušťka 10 cm, ornice zůstává na staveništi pro potřeby investora (3,80 + 2 ' 0,50) * (5,80 + 2 * 0,50) * 0,10 |  | 3,264 |
| 2. C 132 20-1101 | m3 | 6,450 |
| Hloubení rýh šíř -60 cm horn 3 -100 m3 |  |  |
| Hloubka rýh je zmenšená o vrstvu sejmuté ornice 2• (5,80 + 2,80)*0,50*(0,85 -0,10) ;obvod "šířka 'hloubka |  | 6.450 |
| 3. C 162 70-1105 | m3 | 6,450 |
| Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -10 km |  |  |
| 4. C 162 70-1109 | m3 | 129,000 |
| Vodor přem hor 1-4 připl další 1 km |  |  |
| Odvoz na vzdálenost 30 km - příplatek za dalších 20 km 6,45* (30-10) ; m3 . km |  | 129.000 |
| 5. C 171 20-1201 | m3 | 6,450 |
| Uloženi sypaniny na skládku |  |  |

6. X 199 90-1001	m3	6,450

Poplatek za skládku

Garáž

Test

Výkaz výměr

1. K čemu slouží výkaz výměr?

2. Co je to výkaz výměr?

3. Jak se výkaz výměr zpracovává?

4. Které další činnosti uchazeče úzce souvisí s výkazem výměr?

5. Jaké jsou typy rozpočtů?