# „ EU peníze školám“

# Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_13_1_19 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Fakturace |
| Jméno autora | Ing. Marcela Slavíková |
| Tématická oblast | Stavební příprava a provoz |
| Vzdělávací obor | 36-47-M/01 Stavebnictví |
| Předmět | Stavební příprava a provoz |
| Ročník | 4. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v dalších odborných předmětech i v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie. |
| Časový harmonogram | 1. vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Stavební ekonomika a management pro 4. ročník SPŠ stavebních; Ludmila Hačkajlová a kol., Sobotáles, Praha 2001, ISBN 80-85920-79-4 |
| Pomůcky a prostředky | Počítač a dataprojektor |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje postup stanovení výkazu výměr jako podkladu ke stanovení finančních nákladů stavby |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, cvičení, test. |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | září 2013 |

Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Ing. Marcela Slavíková.

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Výklad

Fakturace

Proplácení smluvně sjednaných prací se děje na základě:

- faktur,

- záloh,

- splátek.

Ve smlouvě se sjedná způsob placení a stanoví lhůty splatnosti.

Součástí dohody je i platební kalendář, slouží:

- objednateli k plánování finančních výdajů,

- zhotoviteli k plánování tržeb a z toho odvozených potřeb případných úvěrů k pokrytí tržbami nezajištěných výdajů.

Měsíční faktury a konečná faktura

Fakturou je účet za provedené a převzaté práce, předkládaný zhotovitelem objednateli.

Měsíční faktura je účet za práce a dodávky, provedené v jednom měsíci. (Předkládají se až do 90 % vyčerpání smluvní ceny.)

Faktura se předloží v 1. týdnu následujícího měsíce, lhůta splatnosti se pohybuje mezi 15 až 90 dny.

Konečná faktura je vyčíslením rozdílu mezi měsíčními fakturami a skutečností, zjištěnou konečným zaměřením veškerých výměr a jejich oceněním v souladu se smlouvou.

Pozastávka (obvykle 10%) se uplatňuje k objemu smluvní ceny stavby.

Systém záloh a splátek

Záloha je finanční obnos, poskytnutý objednatelem zhotoviteli na zhotovení práce ještě neprovedené.

Záloha se likviduje buď najednou, nebo postupně při fakturaci a splátkách.

Novou zálohu objednatel neposkytne dříve, dokud se nevypořádá záloha předchozí.

Splátka je platba za provedený rozsah prací objednatelem potvrzených, avšak nepřevzatých = forma zálohy, poskytnutá dodatečně, avšak před konečným vyúčtováním).

Splátky poskytuje objednatel na základě platebního kalendáře.

Splátka se poskytuje do výše odpovídající celkovému objemu dosud provedených prací až do výše 90% objemu stavby, pak nastoupí režim pozastávek podle ustanovení ve smlouvě.

Doklady pro fakturaci

Soupis provedených prací a dodávek (SPPD) sestaví stavbyvedoucí na základě odbytového rozpočtu, příp. dodatků k tomuto rozpočtu a uvede v něm seznam provedených stavebních prací a dodávek za proplácené období.

Množství provedených prací v propláceném období, prokazuje stavbyvedoucí:

- výkresy,

- výpočty,

- zápisy ve stavebním deníku.

Další doklady:

- protokoly o provedených průkazních a kontrolních zkouškách,

- dodací listy,

- v předepsaných případech i certifikáty výrobků, zabudovaných do stavby.

Přejímku od stavbyvedoucího provádí pověřený TDS (technický dozor stavby).

Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích je dokladem mezi zhotovitelem a odběratelem, že objem prací na příslušných objektech a jejich ceny odpovídají platné dokumentaci pro zhotovovací práce stavby a smluvním podmínkám.

Faktura je účetní a daňový doklad, podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran, sloužící bance k převedení finančních prostředků z účtu objednatele na účet zhotovitele.

Doklad musí obsahovat všechny předepsané náležitosti

- přesná identifikace obou stran,

- čísla bankovních účtů,

- data vystavení,

- potvrzení a data splatnosti,

- podpisy oprávněných osob,

- název stavby.

Podklad pro vystavení faktury je schválený SPPD(soupis provedených prací).

Faktura rekapituluje cenu provedených prací po objektech a uvádí součet za celou stavbu,do konce minulého období, ve sledovaném měsíci a od počátku stavby.

Likvidace pozastávky a jistoty

Pozastávky (uplatňuje objednatel během zhotovování stavby) a jistota od zhotovitele před zahájením stavby, se likvidují následovně:

- pozastávku (např. 10% ze smluvní ceny) proplatí objednatel po odstranění zjevných vad a nedodělků, které nebránily uvedení stavby do provozu. Při předání stavby bez nedodělků, se pozastávka likviduje v rámci konečné faktury.

- jistota je uvolňována postupně: 50% jistoty uvolní objednatel po úspěšném předání a převzetí stavby, zbylých 50% zadrží na plnění povinností v záruční době, jako jistotu za odstranění skrytých vad, pokud by se objevily v záruční době. Po skončení záruční doby je uvolněna.

(Tabulky převzaty z literatury Hačkajlová)

Dokument č. 18 Soupis provedených prací a dodávek

Soupis provedených prací a dodávek	Období. 10.5. ■ 31.5.2000

Stavba: Garáž pro osobní automobil	Strana:	2

Datum: 5.6.2000

| Rekapitulace stavbv: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakázka Objekt | Celková cena | Od počátku | Za období Zbytková cena |
| 2000/01 Garáž | 177 656,09 | 101 061,87 | 101 061,87 | 76 594,22 |
| 2000/01 Komunikace | 85 024,98 | - | - | 85 024,98 |
|  | 262 681,07 | 101 061,87 | 101 061,87 | 161 619,20 |
| ROZBÍS DPH: |  |  |  |  |
| Sazba | Základna | DPH | Za období | DPH za období |
| 5,00% | 262 681,07 | 13 134,05 | 101 061,87 | 5 053,09 |

262 681,07 		           13 134,05	   101 061,87                       5 053,09

Celková cena s DPH: 275 815,13

Odč.cena za období s DPH: 106 114,97

Soupis provedených prací a dodávek

| Rekabitulace: Oddíl Popis | Celková cena | Cena od počátku | Cena za období | Zbytková cena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Zemní práce | 6 095.06 | 6 095,06 | 6 095,06 | - |
| 002 | Základy | 14 806.02 | 14 806,02 | 14 806,02 | - |
| 003 | Svislé konstrukce | 21 338,08 | 21 338,08 | 21 338,08 | - |
| 004 | Vodorovné konstrukce | 19 802,42 | 19 802,42 | 19 802,42 | - |
| 0061 | Omítky vnitřní | 6 002,11 | 6 002,11 | 6 002,11 | - |
| 0062 | Omítky vnější | 12 303,85 | - | - | 12 303,85 |
| 0063 | Podlahy a podlahové konstrukce | 18 060,75 | 13 551,83 | 13 551,83 | 4 508,92 |
| 0064 | Výplně otvorů | 842,85 | 842,85 | 842,85 | - |
| 0094 | Lešeni | 3 807,60 | - | - | 3 807,60 |
| 0095 | Dokončovací konstrukce a práce | 796,95 | - | - | 796,95 |
| 0098 | Přesun hmot HSV | 6 056,68 | 5 256,23 | 5 256,23 | 800,45 |
| M21 | Elektromontáže | 10 700,00 | 7 490,00 | 7 490,00 | 3 210,00 |
| 711 | Izolace proti vodě | 2 934,53 | 2 934,53 | 2 934,53 | - |
| 712 | Povlakové krytiny | 7 667,18 | - | - | 7 667,18 |
| 764 | Konstrukce klempířské | 5 191,77 | - | - | 5 191,77 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | 6 337,10 | - | - | 6 337,10 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 26 346,88 | - | - | 26 346,88 |
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot | 1 705,86 | - | - | 1 705,86 |
| 783 | Nátěry | 999,38 | - | - | 999,38 |
| 784 | Malby | 769,78 | - | - | 769,78 |
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 5 091,26 | 2 942,75 | 2 942,75 | 2 148,51 |
|  |  | 177 656,09 | 101 061,87 | 101 061,87 | 76 594,22 |

Stavba: Garáž pro osobni automobil Objekt: Garáž

Soupis provedených prací a dodávek Období 10.5. - 31.5.2000 Stavba: Garáž pro osobni automobil Strana:	5

| H 001 Zemni práce P Ev. číslo | Popis | MJ | Výměra za obd. | [%] | Jedn. cena | Cena za obd. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 121 10-1102/00 | Sejmutí ornice s přemístěním -100 m | m3 | 3,264 | 100,00 | 19,90 | 64,95 |
| C | 132 20-1101/00 | Hloubení rýh šíř -60 cm horn 3 -100 m3 | m3 | 6,450 | 100,00 | 406,00 | 2 618,70 |
| C | 162 70-1105/00 | Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -10 km | m3 | 6,450 | 100,00 | 157,80 | 1 017,81 |
| C | 162 70-1109/00 | Vodor přem hor 1-4 přípl další 1 km | m3 | 129,000 | 100,00 | 11,90 | 1 535,10 |
| C | 171 20-1201/00 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 6,450 | 100,00 | 13,10 | 84,50 |
| X | 199 90-1001 | Poplatek za skládku | m3 | 6,450 | 100,00 | 120,00 | 774,00 |

6 095,06

Objekt: Garáž	Datum: 5.6.2000

Pracovní list

Na základě předložené dokumentace zpracuje zálohovou a konečnou fakturu pro objekt, který projektuješ v rámci KOC.

Dokument č. 19 Zálohový list a faktury

| Zálohový list |  | 2000-01 Za |
| --- | --- | --- |
| Smlouva: 2000/1 | Datum vystavení: | 21.4.2000 |
| Objednávka: 2000/1 | Datum splatnosti: | 1.5.2000 |
| Počet příloh: 0 | Datum uskut. zdan. plnění: | - |
| Konstantní symbol: | Forma úhrady: | převodem |
| Dodavatel: | Odběratel: |  |
| DYNASTAV s.r.o. Buzulucká 815 120 00 Praha 2 IČ 4504 6331, spis. zn. C 3320 vedená u rejstříkového soudu v Praze DIČ 002-4504 6331 | Jan Novák Zvonařská 594 156 00 Praha 5 |  |
| Zakázka: Garáž pro osobní automobil u rodinného domu Zvonařská 594, Praha 5- Zbraslav |  |
| Položka | Cena DPHflíJ | Cena s DPH |
| Záloha | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč |
|  | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč |
| Rozpis DPH Sazba [%j Základna | DPH |  |
| 50 000,00 Kč | Kč |  |
| Celkem k úhradě 50 000,00 Kč + | Kč = 50 000,00 Kč |  |
| Zpracováno systémem Callida | Vystavil: Ing. Václav Tatýrek |

| Faktura - daňový doklad |  |  | č. 2000-0102 |
| --- | --- | --- | --- |
| Smlouva: 2000/1 |  | Datum vystavení: | 23.6.2000 |
| Objednávka: 2000/1 |  | Datum splatnosti: | 2.7.2000 |
| Počet příloh: 0 |  | Datum uskut. zdan.plnění: 23.6.2000 |
| Konstantní symbol: |  | Forma úhrady: | převodem |
| Dodavatel: |  | Odběratel: |  |
| DYNASTAV s.r.o. Buzulucká 815 120 00 Praha 2 IČ 4504 6331, spis. zn. C 3320 vedená u rejstříkového soudu v Praze DIČ 002-4504 6331 | Jan Novák Zvonařská 594 156 00 Praha 5 |  |
| Zakázka: Garáž pro osobní automobil u rodinného domu Zvonařská 594, Praha 5- Zbraslav |  |
| Položka |  | Cena DPH[%] | Cenas DPH |
| Cena podle smlouvy č. 2000/1 262 681.00 Kč 5.00 Odpočet uhrazené faktury č. 2000-0101 a zálohy č. 2000-01Za - 101 062.00 Kč 5.00 | 275 815.10 Kč -106115.10 Kč |
| Vcepráce dle zápisu ve stavebním deníku Ftaastávka 5% ze smluvní ceny |  | 5 000.00 Kč 5.00 - 13 134.05 KČ 5.00 | 5 250.00 Kč - 13 790.80 Kč |
|  |  | 153 484.95 Kč | 161 159.20 Kč |
| Rozpis DPH |  |  |  |
| 5,00 262 681,00 Kč 5,00 - 101 062,00 Kč . 5,00 5 000,00 KČ 5,00 - 13 134,05 Kč - | 13 134,10 Kč 5 053,10 Kč 250,00 Kč 656,70 Kč |  |
| Celkem k úhradě 153 484,95 Kč + | 7 674,30 Kč = 161 159,25 Kč |  |
| Zpracováno systémem Callida |  | Vystavil: Ing. Václav Tatýrek |

Test

Fakturace

1. Na základě čeho se proplácí sjednané práce na stavbě?

2. K čemu slouží platební kalendář?

3. Vysvětli rozdíl mezi měsíční a konečnou fakturou.

4. Vysvětli rozdíl mezi zálohou a splátkou.

5. Jaké doklady slouží k provedení fakturace?

6. Co je to protokol o provedených stavebních pracích a komu slouží?

7. Jaké náležitosti musí obsahovat faktura?

8. Vysvětli, k čemu slouží pozastávky a jistota?

Test - řešení

Fakturace

1. Na základě čeho se proplácí sjednané práce na stavbě?

Proplácení smluvně sjednaných prací se děje na základě:

- faktur,

- záloh,

- splátek.

2. K čemu slouží platební kalendář?

Ve smlouvě se sjedná dohoda o způsobu placení a stanoví lhůty splatnosti.

Součástí dohody je i platební kalendář, slouží:

- objednateli k plánování finančních výdajů,

- zhotoviteli k plánování tržeb a z toho odvozených potřeb případných úvěrů k pokrytí tržbami nezajištěných výdajů.

3. Vysvětli rozdíl mezi měsíční a konečnou fakturou.

Měsíční faktury a konečná faktura

Fakturou je účet za provedené a převzaté práce, předkládaný zhotovitelem objednateli.

Měsíční faktura je účet za práce a dodávky, provedené v jednom měsíci. (Předkládají se až do 90 % vyčerpání smluvní ceny.)

Faktura se předloží v 1. týdnu následujícího měsíce, lhůta splatnosti se pohybuje mezi 15 až 90 dny.

Konečná faktura je vyčíslením rozdílu mezi měsíčními fakturami a skutečností, zjištěnou konečným zaměřením veškerých výměr a jejich oceněním v souladu se smlouvou.

Pozastávka (obvykle 10%) se uplatňuje k objemu smluvní ceny stavby.

4. Vysvětli rozdíl mezi zálohou a splátkou.

Systém záloh a splátek

Záloha je finanční obnos, poskytnutý objednatelem zhotoviteli na zhotovení práce ještě neprovedené.

Záloha se likviduje buď najednou nebo postupně při fakturaci nebo splátkách. Novou zálohu objednatel neposkytne dříve, dokud se nevypořádá záloha předchozí.

Splátka je platba za provedený rozsah prací objednatelem potvrzených, avšak nepřevzatých = forma zálohy, poskytnutá dodatečně, avšak před konečným vyúčtováním).

Splátky poskytuje objednatel na základě platebního kalendáře.

Splátka se poskytuje do výše odpovídající celkovému objemu dosud provedených prací. Splátkuje se do výše 90% objemu stavby, pak nastoupí režim pozastávek podle ustanovení ve smlouvě.

5. Jaké doklady slouží k provedení fakturace?

Doklady pro fakturaci

Soupis provedených prací a dodávek (SPPD) sestaví stavbyvedoucí na základě odbytového rozpočtu, příp. dodatků k tomuto rozpočtu a uvede v něm seznam provedených stavebních prací a dodávek za proplácené období.

Množství provedených prací v propláceném období, prokazuje stavbyvedoucí:

- výkresy,

- výpočty,

- zápisy ve stavebním deníku.

Další doklady:

- protokoly o provedených průkazních a kontrolních zkouškách,

- dodací listy,

- v předepsaných případech i certifikáty výrobků, zabudovaných do stavby.

Přejímku provádí pověřený pracovník TDS (technického dozoru stavby) od stavbyvedoucího.

6. Co je to protokol o provedených stavebních pracích a komu slouží?

Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích je dokladem mezi zhotovitelem a odběratelem, že objem prací na příslušných objektech a jejich ceny odpovídají platné dokumentaci pro zhotovovací práce stavby a smluvním podmínkám.

Prohlášení na zjišťovacím protokolu technický dozor a stavbyvedoucí.

Slouží pro evidenci provedených prací a dodávek v režimu zálohování a splátek i pro vykazování rozpracovanosti.

7. Jaké náležitosti musí obsahovat faktura?

Faktura je účetní a daňový doklad, podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran, sloužící bance k převedení finančních prostředků z účtu objednatele na účet zhotovitele.

Doklad musí obsahovat všechny předepsané náležitosti

- přesná identifikace obou stran,

- čísla bankovních účtů,

- data vystavení,

- potvrzení a data splatnosti,

- podpisy oprávněných osob,

- název stavby.

Podklad pro vystavení faktury je schválený SPPD.

Faktura rekapituluje cenu provedených prací po objektech a uvádí součet za celou stavbu, do konce minulého období, ve sledovaném měsíci a od počátku stavby.

8. Vysvětli, k čemu slouží pozastávky a jistota?

Likvidace pozastávky a jistoty

Pozastávky (uplatňuje objednatel během zhotovování stavby)a jistota od zhotovitele před zahájením stavby, se likvidují následovně:

- pozastávku (např. 10% ze smluvní ceny) proplatí objednatel po odstranění zjevných vad a nedodělků, které nebránily uvedení stavby do provozu. Při předání stavba bez nedodělků, se pozastávka likviduje v rámci konečné faktury.

- jistota je uvolňována postupně: 50% jistoty uvolní objednatel po úspěšném předání a převzetí stavby, zbylých 50% zadrží na plnění povinností v záruční době jako jistotu za odstranění skrytých vad, pokud by se objevily v záruční době, a teprve po skončení záruční doby ji uvolní.